# Migrazione trecastagni1.it

Oct 21, 2026 · @Claudio Faro

La migrazione è fattibile: il sito pubblico (32 articoli, 15 pagine più la home) può passare a un sito statico gratuito, con costo residuo solo per il rinnovo del dominio .it invece dei 190 €/anno attuali. Il nodo critico non è tecnico ma di controllo: il pannello Aruba è della società esterna, e l'area riservata contiene dati sanitari di minori da gestire prima di spegnere tutto.

## 1. Analisi del sito

Il sito è piccolo e quasi tutto statico: l'unica parte che dipende davvero da PHP e database (l'area riservata) è anche quella che avete deciso di dismettere. Dati rilevati dal sito pubblico e dalla sitemap il 21/10/2026.

Glossario minimo. Sito statico: pagine HTML già pronte, senza database né PHP; si ospitano gratis. Static site generator (SSG): programma che trasforma testi e immagini in quelle pagine. Headless CMS: pannello di scrittura separato dal sito. Build: la generazione del sito, che parte a ogni modifica. DNS: la "rubrica" che dice a Internet dove si trovano sito ed email del dominio.

### Inventario

| Elemento | Situazione attuale |
| --- | --- |
| Piattaforma | WordPress 7.1.3 su Aruba Business, gestito da società esterna (190 €/anno) |
| Articoli | 32 (ottobre 2016 – ottobre 2026), 2-5 nuovi all'anno |
| Pagine | 15 più la home (Gruppo, La Storia, Iscrizione, Media, privacy, termini e 7 pagine dell'area riservata) |
| Categorie | news, Branco, Reparto, Clan |
| Permalink | /anno/mese/titolo/ (es. /2026/10/uscita-di-apertura-2026/) |
| Media | Immagini in /wp-content/uploads/ (circa 40 nelle sitemap), video incorporati nella pagina Media |
| Documenti | Già su una cartella Google Drive esterna |
| SEO | Plugin Yoast SEO: sitemap, meta tag, Open Graph |
| Cookie | Banner con cookie di terze parti (probabilmente statistiche) |
| Email | Record MX verso in.arubabusiness.it: posta attiva sul dominio |
| Dominio | trecastagni1.it, canonico con www, pannello in mano alla società |

### Classificazione delle funzioni

| Funzione | Classe | Sostituto |
| --- | --- | --- |
| Home, articoli, pagine, categorie, paginazione | Statica | Generata dallo SSG |
| Immagini e loghi | Statica | Copiate con gli stessi percorsi |
| Pagina Media (video) | Statica | Incorporamento YouTube/Facebook come oggi |
| Documenti | Già esterna | Link alla cartella Google Drive esistente |
| Sitemap, meta tag, dati strutturati | Statica | Plugin sitemap dello SSG + modello di pagina |
| Ricerca interna (non vista in uso) | Statica | Pagefind, ricerca in pagina senza server (opzionale) |
| Banner cookie | Statica | Non serve se si usano solo statistiche senza cookie |
| Lista d'attesa (modulo Iscrizione) | Servizio esterno gratuito | Google Form sull'account del gruppo |
| Calendario capi | Servizio esterno gratuito | Google Calendar condiviso solo con i capi |
| Login, Registrazione Associato, Profilo, Password, PDF | Non migrabile su statico | Dismesso ora; evoluzione futura con strumento dedicato |
| Caselle email @trecastagni1.it | Non migrabile gratis come caselle complete | Inoltro gratuito in sola ricezione, oppure dismissione |

### Cosa NON si può mantenere

- Area riservata con login. Un sito statico non ha database né utenti. Alternativa migliore: per ora un Google Form o il contatto diretto con un capo; in futuro uno strumento dedicato (vedi evoluzioni nel piano).

- Caselle email complete. Ricevere e inviare da @trecastagni1.it gratis non è realistico. Alternativa: inoltro gratuito della posta in arrivo verso Gmail, oppure rinuncia alle caselle.

- Dominio a costo zero. Il .it si paga sempre al registrar (la società che lo registra presso il Registro .it).

### Attenzione: dati sanitari di minori

Il modulo "Registrazione Associato" raccoglie codice fiscale, documenti d'identità, gruppo sanguigno, vaccinazioni, allergie e terapie di minori e genitori. Sono dati particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR. Prima di spegnere WordPress servono tre cose:

- Esportare in modo sicuro i dati ancora necessari e cancellare il resto, secondo i tempi di conservazione decisi dal gruppo.

- Chiedere per iscritto alla società conferma della cancellazione di database e backup sui suoi sistemi.

- Avvisare gli utenti registrati che l'area riservata chiude.

Questi passi vanno validati da chi è titolare del trattamento per il gruppo (Capi Gruppo) ed eventualmente da un DPO o consulente privacy. Questo documento non sostituisce quella valutazione. I dati sanitari non vanno mai inseriti nel nuovo sito né nel suo repository.

## 2. Alternative tecnologiche

Tutti e tre gli stack producono un sito statico; cambiano chi scrive, dove e con quale strumento. I contenuti vivono in un repository Git (archivio versionato dei file, qui su GitHub), così ogni modifica è tracciata e reversibile.

### A. Astro + Cloudflare Pages (+ Sveltia CMS in seguito)

- Astro: SSG moderno; gli articoli diventano file Markdown (testo semplice con poche regole di formattazione).

- Cloudflare Pages: hosting statico gratuito; Cloudflare gestisce anche DNS ed email in inoltro, tutto in un unico account.

- Sveltia CMS (evoluzione): pannello web gratuito e open source, compatibile con Decap CMS, che salva direttamente su GitHub. È dichiarato in beta: va provato prima di affidarlo a capi non tecnici.

### B. Hugo + GitHub Pages

- Hugo: SSG molto veloce, un solo eseguibile, nessuna dipendenza Node.js.

- GitHub Pages: hosting gratuito direttamente dal repository. Limiti più stretti e nessun redirect 301 lato server.

### C. WordPress in locale + esportazione statica

- WordPress resta sul PC di chi aggiorna (es. con WordPress Studio o LocalWP); un plugin di esportazione (es. Simply Static) genera le pagine statiche, poi caricate su Cloudflare Pages.

- Vantaggio: editor identico a oggi. Svantaggio: si pubblica solo da quel PC, e plugin e PHP vanno comunque aggiornati. Funzionalità gratuite del plugin di esportazione da verificare sulla sua documentazione.

### Limiti dei piani gratuiti (verificati il 21/10/2026)

| Servizio | Limiti del piano gratuito | Cosa succede oltre |
| --- | --- | --- |
| Cloudflare Pages | 500 build/mese per account, build max 20 minuti, max 20.000 file e 25 MiB per file, 2.000 redirect statici, 100 domini per progetto; banda per file statici non misurata | Piani a pagamento per più build o file |
| Cloudflare Workers/Functions (solo se servisse codice lato server) | 100.000 richieste/giorno | Workers Paid da 5 $/mese |
| GitHub Pages | Sito max 1 GB, banda 100 GB/mese e 10 build/ora (limiti "soft"), deploy max 10 minuti; repository pubblico con account gratuito; vietato uso commerciale e transazioni sensibili | GitHub può limitare o chiedere di spostarsi |
| Netlify Free (alternativa) | 300 crediti/mese: 15 crediti per pubblicazione, 20 crediti per GB di traffico (circa 15 GB/mese al massimo) | Il sito viene sospeso fino al mese dopo |
| Vercel Hobby (alternativa) | Solo uso personale e non commerciale; raccogliere donazioni non conta come commerciale | Superati i limiti, attesa di 30 giorni |
| Cloudflare Email Routing | Inoltro in entrata illimitato, fino a 200 indirizzi di destinazione e 200 regole; solo ricezione | Per inviare serve un servizio di posta a parte |
| Formspree (moduli) | 50 invii/mese, storico 30 giorni | Piano a pagamento |
| Web3Forms (moduli) | Circa 250 invii/mese | Piano a pagamento |
| Google Forms / Calendar / Drive | Gratuiti con un account Google del gruppo; lo spazio Drive è condiviso con Gmail (quota gratuita da verificare sull'account) | Google One a pagamento |

### Servizi gratuiti per le funzioni dinamiche

| Esigenza | Servizio consigliato | Note |
| --- | --- | --- |
| Lista d'attesa | Google Form sull'account del gruppo | Dati in Google, non sul sito; raccogliere solo nome, contatto, classe, data di nascita |
| Calendario | Google Calendar | Condiviso per invito ai soli capi; sul sito solo gli eventi pubblici |
| Documenti | Cartella Google Drive esistente | Nessun cambiamento |
| Ricerca | Pagefind | Indice generato in build, gira nel browser, gratuito |
| Statistiche | Cloudflare Web Analytics | Gratuito, senza cookie di profilazione |
| Commenti | Non presenti oggi | Nessuna azione |
| Email del dominio | Cloudflare Email Routing | Facoltativo: solo inoltro in arrivo |

I fornitori (Cloudflare, GitHub, Google) sono statunitensi: per i dati personali della lista d'attesa va verificata la base del trasferimento extra-UE e aggiornata l'informativa privacy.

## 3. Confronto e raccomandazione

Raccomandazione: stack A (Astro + Cloudflare Pages), con Sveltia CMS come seconda fase. È l'unico che unisce redirect 301 veri, banda statica senza tetto, DNS ed email nello stesso account gratuito e un pannello visuale aggiungibile dopo senza rifare il sito.

| Criterio | A. Astro + Cloudflare Pages | B. Hugo + GitHub Pages | C. WordPress locale + export |
| --- | --- | --- | --- |
| Effort iniziale (tecnico) | 3-5 giorni | 3-5 giorni | 2-3 giorni |
| Aggiornamento oggi (tu) | Markdown + push Git, o pannello | Markdown + push Git | Editor WordPress |
| Pannello per capi non tecnici | Sì, con Sveltia/Decap | Sì, con Sveltia/Decap | Solo sul PC con WordPress |
| Redirect 301 lato server | Sì (file _redirects, max 2.000) | No (solo redirect via pagina HTML) | Sì, se ospitato su Cloudflare |
| DNS + email inoltro nello stesso posto | Sì | No | Sì, se su Cloudflare |
| Manutenzione sicurezza | Minima (nessun server) | Minima | PHP e plugin da aggiornare sul PC |
| Rischio principale | Sveltia ancora in beta | Repository pubblico; niente 301 | Pubblicazione legata a un solo PC |
| Costi nascosti | Dominio .it; Workers Paid solo se servisse codice lato server | Dominio .it | Dominio .it; plugin premium se servono funzioni extra |
| Costo annuo stimato | Solo rinnovo .it | Solo rinnovo .it | Solo rinnovo .it |

Perché non B: con permalink identici servono pochi redirect, ma quelli per l'area dismessa e gli autori sarebbero solo redirect via pagina HTML, meno solidi per Google. Perché non C: rimette al centro un'installazione WordPress da tenere aggiornata, proprio ciò che oggi pagate per non gestire.

Netlify e Vercel funzionerebbero, ma il primo sospende il sito a crediti esauriti e il secondo ha clausole sull'uso non commerciale meno chiare per un'associazione: Cloudflare non ha questi vincoli per un sito statico.

Costo residuo. Il dominio .it non è gestibile da Cloudflare Registrar (il .it non è tra le estensioni supportate al 21/10/2026). Va tenuto presso un registrar italiano: il rinnovo di un .it costa in genere poche decine di euro l'anno o meno, ma il prezzo esatto va verificato sul listino del registrar scelto.

## 4. Dominio, DNS ed email

Il primo passo è avere il dominio intestato al gruppo e sotto un account del gruppo: finché il pannello è della società, ogni modifica dipende da lei. La sequenza sotto sposta un pezzo alla volta e lascia il sito Aruba acceso fino all'ultimo, così il downtime è praticamente zero.

### 4.1 Riprendere il controllo del dominio

- Verificare l'intestatario sul whois del Registro .it: deve risultare il gruppo (C.F. 90016800873). Annotare anche la data di scadenza.

- Se intestato alla società: chiedere per iscritto (meglio PEC) il cambio di assegnatario a favore del gruppo, prima di tutto il resto. Se la società non collabora, serve un parere legale; il Registro .it ha procedure apposite.

- Se intestato al gruppo: chiedere alla società il codice AuthInfo (il codice di autorizzazione al trasferimento, una specie di password del dominio). Il registrar è tenuto a fornirlo al titolare in pochi giorni; i tempi esatti sono nel regolamento del Registro .it.

- Chiedere alla società l'elenco completo dei record DNS attuali (o l'esportazione della zona). Servono per ricopiarli identici.

- Verificare i tempi di disdetta del contratto con la società ed evitare di trasferire il dominio a ridosso della scadenza.

### 4.2 Spostare DNS e dominio senza interruzioni

- Creare un account Cloudflare intestato a un'email del gruppo (non personale), con verifica in due passaggi e almeno due amministratori.

- Aggiungere trecastagni1.it a Cloudflare e ricopiare tutti i record esistenti, ancora puntati ad Aruba: A del dominio e di www, MX, SPF, eventuali CNAME. Il sito resta su Aruba.

- Trasferire il dominio a un registrar a scelta (con l'AuthInfo) e impostare come nameserver (i server che rispondono per il dominio) quelli indicati da Cloudflare.

- Attendere che Cloudflare segni il dominio come attivo. A questo punto nulla è cambiato per i visitatori.

- Abbassare il TTL (il tempo di memorizzazione dei record) a 5 minuti sui record del sito, almeno un giorno prima del passaggio.

### 4.3 Puntare il dominio al nuovo sito

| Nome | Configurazione | Scopo |
| --- | --- | --- |
| www.trecastagni1.it | Dominio personalizzato nel progetto Cloudflare Pages (CNAME verso <progetto>.pages.dev, creato da Cloudflare) | Indirizzo principale, come oggi |
| trecastagni1.it (apex, senza www) | Record proxato + regola di redirect 301 verso https://www.trecastagni1.it | Chi digita senza www arriva al sito |
| HTTPS | Certificato SSL automatico e gratuito di Cloudflare; attivare "Always Use HTTPS" | Lucchetto e redirect da http |

Si mantiene www come versione principale perché è già quella canonica indicizzata da Google.

### 4.4 Email del dominio

Avete detto che le caselle si possono dismettere. Prima di farlo:

- ☐ Esportare le caselle esistenti (es. con Thunderbird via IMAP) in un archivio del gruppo.

- ☐ Cercare gli account registrati con indirizzi @trecastagni1.it (Facebook, Instagram, Google, portali AGESCI, banca) e cambiarli: senza posta non si recuperano le password.

- ☐ Scegliere una delle due strade sotto.

| Opzione | Record DNS | Risultato |
| --- | --- | --- |
| Inoltro gratuito (consigliata se qualcuno scrive ancora a quegli indirizzi) | MX e SPF creati automaticamente da Cloudflare Email Routing | La posta in arrivo va a un Gmail del gruppo; le risposte partono dal Gmail |
| Nessuna email | Nessun MX; TXT v=spf1 -all; DMARC v=DMARC1; p=reject | Il dominio non riceve posta e nessuno può spedire email false a suo nome |

In entrambi i casi non esiste DKIM da mantenere, perché dal dominio non partirà posta. Inviare come @trecastagni1.it richiederebbe un servizio di posta a pagamento.

## 5. Migrazione contenuti e SEO

Se il nuovo sito riproduce gli stessi indirizzi, Google non vede quasi differenze: i 32 articoli e le pagine pubbliche mantengono l'URL identico, e i redirect servono solo per le pagine dismesse.

### 5.1 Esportazione

- Backup completo prima di tutto: file (wp-content) e database, chiesti alla società o fatti con un plugin di backup. Conservarlo cifrato, perché il database contiene i dati dell'area riservata.

- Contenuti: da WordPress, Strumenti → Esporta → Tutti i contenuti (file XML in formato WXR, che include anche i meta di Yoast).

- Conversione in Markdown: con un convertitore open source (es. wordpress-export-to-markdown), che crea un file per articolo con data, categorie e immagini scaricate.

- Media: copiare wp-content/uploads nella cartella pubblica del nuovo sito mantenendo lo stesso percorso, così immagini già indicizzate e link esterni continuano a funzionare.

- Pulizia: sostituire gli shortcode rimasti (es. [icon name="file-pdf"] nell'articolo del 13/11/2023, già oggi visibile come testo) con link normali.

### 5.2 Mappa URL e redirect 301

Un redirect 301 dice a browser e Google che una pagina si è spostata in modo permanente, trasferendo il suo posizionamento.

| URL attuale | Nuovo sito | Azione |
| --- | --- | --- |
| /AAAA/MM/titolo/ (32 articoli) | Stesso URL | Nessun redirect |
| /gruppo/, /la-storia/, /media/, /iscrizione/ | Stesso URL | Nessun redirect; testo di Iscrizione aggiornato |
| /capi/ (Calendario) | Stesso URL | Pagina con eventi pubblici e link al calendario capi |
| /privacy/, /informativa-sulla-privacy/, /termini-e-condizioni/, /uso-di-immagini/ | Stesso URL | Testi da aggiornare (nuovi fornitori, area riservata chiusa) |
| /category/news/ e sottocategorie branco, reparto, clan | Stesso URL | Generate dallo SSG |
| /page/2/ … /page/4/ | Stesso URL | Paginazione della home |
| /feed/ | Stesso URL | Feed RSS generato dallo SSG |
| /author/<nome>/ | / | 301 |
| /login-page/, /pagina-registrazione/, /profilo-personale/, /password/, /pdf-page/, /inserimento-lista-dattesa/ | /iscrizione/ | 301 |
| /sitemap_index.xml e sitemap Yoast | /sitemap-index.xml | 301 + nuovo invio in Search Console |
| /wp-admin/, /wp-login.php, /?p=123 | — | Lasciati in 404 (i parametri ?p= non sono gestibili dal file _redirects) |

I redirect stanno nel file _redirects del progetto: meno di 20 regole, molto sotto il limite di 2.000.

### 5.3 Metadati, sitemap e dati strutturati

- ☐ Riportare per ogni contenuto titolo SEO e meta description di Yoast (campi nel front matter, l'intestazione di ogni file Markdown).

- ☐ Tag canonical su ogni pagina con https://www.trecastagni1.it/....

- ☐ Open Graph e Twitter Card con immagine in evidenza, come oggi.

- ☐ Dati strutturati JSON-LD: Organization in home (nome, logo, C.F., social), BlogPosting sugli articoli.

- ☐ sitemap-index.xml generata dal plugin sitemap di Astro e robots.txt che la indica.

- ☐ lang="it" e date in formato italiano.

- ☐ Google Search Console: verifica del dominio con record TXT su Cloudflare, invio della nuova sitemap, controllo errori 404 nelle due settimane successive.

## 6. Piano operativo

In circa 3-5 settimane di calendario, con 6-8 giornate di lavoro effettivo di una persona tecnica; i tempi lunghi dipendono dalla risposta della società su dominio e AuthInfo, quindi quella richiesta parte subito e in parallelo.

### 6.1 Fasi

| Fase | Attività | Durata stimata | Dipende da |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Governance | Verifica whois; richiesta scritta di AuthInfo, zona DNS, backup e conferma cancellazione dati; decisione dei Capi Gruppo su dati dell'area riservata | 1 giorno di lavoro, fino a 2-3 settimane di attesa | — |
| 1. Account | Account del gruppo: GitHub (repository privato), Cloudflare, Google; 2FA e due amministratori | Mezza giornata | — |
| 2. Backup ed export | Backup completo, export WXR, conversione Markdown, copia media | 1 giorno | Accesso a WordPress |
| 3. Nuovo sito | Progetto Astro, layout simile all'attuale, pagine, categorie, paginazione, feed, SEO, _redirects | 2-3 giorni | Fase 2 |
| 4. Servizi esterni | Google Form lista d'attesa, Google Calendar, statistiche, testi privacy aggiornati | 1 giorno | Fase 1 |
| 5. Anteprima | Pubblicazione su <progetto>.pages.dev e test completi | 1 giorno | Fasi 3-4 |
| 6. DNS e dominio | Zona copiata su Cloudflare, trasferimento dominio, nameserver Cloudflare | 1 ora di lavoro, 1-7 giorni di attesa | Fase 0 |
| 7. Go-live | www e apex al nuovo sito, Search Console, controllo 404 | Mezza giornata | Fasi 5-6 |
| 8. Chiusura | Dopo 2-4 settimane stabili: export email, disdetta Aruba, conferma cancellazione dati | 1 ora | Fase 7 |

### 6.2 Checklist di test prima del lancio (sull'anteprima)

- ☐ Tutti i 32 articoli e le pagine pubbliche si aprono allo stesso percorso (confronto con le sitemap Yoast attuali, anche con uno script).

- ☐ Immagini caricate dai percorsi /wp-content/uploads/....

- ☐ Ogni redirect della tabella 5.2 risponde 301 verso la destinazione giusta.

- ☐ Categorie, paginazione e feed RSS funzionanti.

- ☐ Titoli, description, canonical, Open Graph e JSON-LD presenti (verifica con lo strumento Rich Results di Google).

- ☐ Sitemap e robots.txt raggiungibili; in anteprima la pagina ha noindex per non duplicare il sito attuale.

- ☐ Google Form di prova inviato e ricevuto; link a calendario e Drive corretti.

- ☐ Nessun dato personale o sanitario nel repository e nelle pagine.

- ☐ Sito leggibile da telefono; punteggio Lighthouse accettabile.

- ☐ Informativa privacy aggiornata e approvata dai responsabili del gruppo.

### 6.3 Test dopo il go-live

- ☐ http://, https://, con e senza www: tutti finiscono su https://www.trecastagni1.it/.

- ☐ Certificato SSL valido.

- ☐ Rimosso il noindex dell'anteprima.

- ☐ Email: inoltro funzionante, oppure SPF -all e DMARC pubblicati.

- ☐ Search Console senza nuovi errori dopo 7 e 14 giorni.

### 6.4 Backup e rollback

- Backup: il repository GitHub è già un backup versionato del sito; in più un archivio di WordPress e una copia del repository su un Drive del gruppo.

- Rollback del sito (entro le prime settimane): in Cloudflare si ripuntano i record di www e del dominio all'IP Aruba annotato nella fase 6; con TTL a 5 minuti il ritorno è quasi immediato. Per questo Aruba si disdice solo nella fase 8.

- Rollback di un contenuto: ogni pubblicazione su Cloudflare Pages resta disponibile e si può ripristinare con un clic; ogni modifica è anche annullabile in Git.

- Rischio non reversibile: la cancellazione dei dati dell'area riservata. Va fatta per ultima e solo con la decisione scritta dei responsabili.

### 6.5 Evoluzioni successive

- Pannello visuale: Sveltia CMS (o Decap CMS se serve maggiore stabilità) su /admin, con login GitHub per ogni capo; da provare prima in un ramo di test.

- Iscrizioni online: non sul sito statico. Valutare prima gli strumenti già previsti dall'associazione per il censimento; in alternativa un servizio con accesso riservato e accordo di trattamento dati. Per i dati sanitari serve una valutazione d'impatto (DPIA) prima di partire.

## 7. Guida passo passo: migrazione di test senza dominio

Tutta la migrazione si prova su un indirizzo gratuito <progetto>.pages.dev, senza toccare il sito attuale né il dominio; serve solo l'accesso amministratore a WordPress. Il dominio entra in gioco solo all'ultimo passo.

### Fase A — Preparazione (mezza giornata)

- Crea un account GitHub e un account Cloudflare intestati a un'email del gruppo, con autenticazione a due fattori.

- Sul PC installa Node.js (versione LTS), Git e un editor (es. VS Code).

- Crea su GitHub un repository privato trecastagni1-sito.

### Fase B — Esportazione da WordPress (mezza giornata)

- In WordPress: Strumenti → Esporta → Tutti i contenuti → scarica il file XML.

- Converti l'XML in file Markdown con npx wordpress-export-to-markdown, salvando data, categorie e immagine in evidenza nel front matter.

- Scarica le immagini da /wp-content/uploads/ mantenendo lo stesso percorso: copia della cartella dalla società, plugin di backup, oppure un breve script che scarica gli URL presenti nell'XML.

- Se l'esportazione non fosse disponibile, gli articoli pubblici si leggono anche da https://www.trecastagni1.it/wp-json/wp/v2/posts?per_page=100.

- Correggi a mano gli shortcode rimasti (es. [icon …]) trasformandoli in link normali.

### Fase C — Nuovo sito Astro (2-3 giorni)

- Crea il progetto con npm create astro@latest (modello blog) e collegalo al repository.

- In astro.config.mjs imposta site: 'https://www.trecastagni1.it' e trailingSlash: 'always', così gli URL finiscono con la barra come oggi.

- Metti gli articoli in una content collection (cartella src/content/posts) e crea la rotta src/pages/[year]/[month]/[slug].astro: produce esattamente /2026/10/uscita-di-apertura-2026/.

- Ricrea le pagine pubbliche con lo stesso percorso: /gruppo/, /la-storia/, /media/, /iscrizione/ (con link al Google Form), /capi/ (con il Google Calendar pubblico), privacy e termini.

- Aggiungi categorie (/category/news/…), paginazione (/page/2/), feed /feed/ con @astrojs/rss, sitemap con @astrojs/sitemap, meta SEO, Open Graph e JSON-LD nel layout.

- Copia le immagini in public/wp-content/uploads/….

- Crea public/_redirects con le regole della tabella 5.2, ad esempio:

/author/*                 /             301
/login-page/              /iscrizione/  301
/pagina-registrazione/    /iscrizione/  301
/profilo-personale/       /iscrizione/  301
/password/                /iscrizione/  301
/pdf-page/                /iscrizione/  301
/inserimento-lista-dattesa/ /iscrizione/ 301
/sitemap_index.xml        /sitemap-index.xml 301

- Crea public/_headers per escludere da Google il solo indirizzo di test:

https://:project.pages.dev/*
  X-Robots-Tag: noindex

- Prova in locale con npm run build e npm run preview, poi fai commit e push su GitHub.

### Fase D — Pubblicazione di test su Cloudflare (1 ora)

- In Cloudflare: Workers & Pages → Crea → Pages → Collega a Git → scegli il repository.

- Preset Astro: comando npm run build, cartella di output dist. Salva e attendi la prima build.

- Apri https://<progetto>.pages.dev: è il sito di test. Ogni push successivo lo aggiorna da solo.

### Fase E — Servizi Google (mezza giornata)

- Con l'account Google del gruppo crea il Google Form della lista d'attesa (solo i dati minimi) e collegalo da /iscrizione/.

- Crea un Google Calendar pubblico per gli eventi aperti e uno privato condiviso con i capi; incorpora solo quello pubblico in /capi/.

- Verifica che il link alla cartella Drive dei documenti sia corretto.

### Fase F — Collaudo (1 giorno)

- Esegui la checklist 6.2 sul sito di test. Per i redirect usa curl -I https://<progetto>.pages.dev/login-page/: deve rispondere 301 verso /iscrizione/.

- Confronta tutti gli URL delle sitemap attuali con il sito di test con uno script che segnali i 404.

- Fai provare il sito ad alcuni capi da telefono e raccogli le correzioni.

### Fase G — Preparazione al passaggio (senza ancora toccare il dominio)

- Aggiungi trecastagni1.it a Cloudflare (piano Free): resta "in attesa" e non cambia nulla per i visitatori.

- Ricopia nella zona Cloudflare tutti i record DNS attuali, ancora puntati ad Aruba (A, www, MX, SPF).

- Fai decidere ai Capi Gruppo cosa fare dei dati dell'area riservata ed esporta le caselle email.

- Verifica sul whois del Registro .it intestatario e scadenza del dominio.

### Fase H — Ultimo passo: richiesta di trasferimento del dominio

- Invia alla società una richiesta scritta (meglio PEC) per avere il codice AuthInfo del dominio, l'elenco dei record DNS, un backup completo e la conferma della futura cancellazione dei dati. Se il dominio non è intestato al gruppo, chiedi prima il cambio di intestatario.

- Con l'AuthInfo, avvia il trasferimento presso un registrar italiano scelto dal gruppo e indica come nameserver quelli assegnati da Cloudflare al passo 27. Cloudflare non registra domini .it, ma ne gestirà il DNS e la protezione.

Quando Cloudflare segna il dominio come attivo, si passa al go-live della fase 7 del piano (6.1): www collegato al progetto Pages, redirect dal dominio senza www, Search Console.

## Riepilogo

- Stack consigliato: Astro + Cloudflare Pages + DNS Cloudflare, con Google Form/Calendar/Drive per le parti dinamiche e Sveltia CMS come seconda fase.

- Costo: da 190 €/anno a solo il rinnovo del dominio .it (prezzo da verificare presso il registrar scelto).

- Rischio 1: dominio e pannello controllati dalla società; senza AuthInfo (o cambio intestatario) non si parte.

- Rischio 2: dati sanitari di minori nel database attuale; esportazione, cancellazione e conferme vanno decise dai responsabili del gruppo prima della chiusura.

- Prossimi passi: whois, richiesta scritta alla società, creazione degli account del gruppo, backup completo.

## Fonti

Pagine consultate il 21/10/2026; limiti e prezzi cambiano, verificare prima di decidere.

- Cloudflare Pages – Limits

- Cloudflare Email Service – Pricing

- Cloudflare Email Routing – Destination addresses

- Cloudflare Registrar – TLD policies

- Cloudflare Community – richiesta supporto .it

- GitHub Pages limits

- Vercel – Fair use guidelines

- Vercel – Hobby plan

- Netlify free plan limits 2026 (fonte non ufficiale)

- Formspree free plan limits (fonte non ufficiale)

- Web3Forms vs Formspree (fonte non ufficiale)

- Sveltia CMS su GitHub

- Codice AuthInfo per domini .it (SupportHost)

- Registro .it – Whois

- Sito attuale: home, sitemap articoli, sitemap pagine, Registrazione Associato; record MX letto via Google Public DNS